Poręba, dnia  14.10.2019 r.

………………………………….

Pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

[Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych]

Zapraszamy do złożenia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pod nazwą :

Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu drogi DK 78 w Porębie – kanalizacja deszczowa (wpust deszczowy)

1. Zakres robót obejmuje :

- demontaż istniejącego wpustu drogowego ,

- demontaż istniejącej studni kanalizacji deszczowej wybudowanej na kale D300 ,

- demontaż podłączenia wpustu deszczowego D200  l=2,5m ,

- zarurowanie odcinka kanalizacji deszczowej D300  l=1,5 m w miejscu po zdemontowanej studni,

- budowa nowej studni D1200 na kanale D300 ,

- wykonanie nowego wpustu deszczowego D 500 z podejściem D200 PVC  l=1,0 do nowej studni

- odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej.

Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas robót budowlanych i uzgodni               z zarządcą drogi tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz poniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na zasoby       w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

Adres inwestycji :  ul. Górnośląska (DK 78),  Poręba, województwo śląskie

2. Termin realizacji zamówienia planowany : do 19.12.2019 r. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót               zgodnie z technologią obowiązującą w budownictwie termin zakończenia zadania zostanie przesunięty.

3. Kryterium oceny ofert: - cena 100 % (najniższa cena).

Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę analiza złożonych dokumentów. Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyn.

4. Inne istotne warunki zamówienia

4.1. Wykonawca oświadczy, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej : 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych.

4.2. Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia.

Wymagana gwarancja – 5 lat.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.bip.umporeba.pl

formularz ofertowy z załącznikami.

Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami w szczelnie zamkniętym opakowaniu, opisanym w następujący sposób: Budowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową w ciągu drogi DK 78 w Porębie – kanalizacja deszczowa (wpust deszczowy)

-  nazwa i adres Wykonawcy

- adres Zamawiającego: Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

- opis: Oferta do przetargu na zadanie:

- nie otwierać przed  21.10.2019 r. do  godz. 10.30.

Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem, wykazem doświadczenia należy dostarczyć do dnia 21.10.2019 r. do godz. 10.30  na niżej podany adres:

Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty.

Załączniki :

1.formularz ofertowy, 2. oświadczenie, 3. wykaz wykonanych usług,  4. warunki gwarancji,    5. projekt umowy, 6. przedmiar robót KD, 6.a. przedmiar robót,  7. SSTWiORB, 8. Opis techniczny, 8a. rys. nr1, 8b. rys. nr 2, 8c. rys. nr 3, 8d. rys. nr 4, 8e. rys. nr 5,  9. klauzula informacyjna

Zatwierdzam

……………………………

Data i podpis